Estudio de factibilidad

Organización

Innovatry Solutions

Autor

Andrey Sanchez Zuñiga

Proyecto

Pura Vida

Fecha

21 / mayo / 2026

Versión 1.0

Contenido

Introducción	3

Objetivos del Estudio de Factibilidad	4

Objetivo General	4

Objetivos Específicos	4

Factibilidad Técnica	4

Factibilidad Económica	5

Factibilidad Operativa	6

Factibilidad Legal	6

Matriz de Riesgos y Estrategias de Mitigación	7

Conclusión	8

# Introducción

El crecimiento del turismo digital ha impulsado el desarrollo de plataformas tecnológicas que facilitan la planificación de viajes, reservas y descubrimiento de experiencias turísticas. En Costa Rica, el turismo representa uno de los sectores más importantes de la economía nacional, generando oportunidades para hoteles, emprendimientos turísticos, operadores recreativos y comunidades locales. Sin embargo, gran parte de la información relacionada con alojamientos, actividades y destinos turísticos se encuentra distribuida en diferentes plataformas, dificultando la organización integral de experiencias para turistas nacionales e internacionales.

El proyecto Pura Vida surge como una propuesta tecnológica orientada a centralizar información sobre alojamientos, destinos turísticos y actividades recreativas dentro de una sola plataforma digital. La solución busca facilitar la toma de decisiones de los usuarios cuando desean planificar viajes o descubrir actividades cercanas según su ubicación, preferencias o tipo de experiencia deseada. El sistema integrará módulos de búsqueda, reservas, recomendaciones, pagos, calificaciones y administración de proveedores turísticos.

El presente estudio de factibilidad tiene como propósito determinar si el proyecto es viable desde el punto de vista técnico, operativo, económico y legal. Además, permite identificar los recursos necesarios, riesgos asociados y oportunidades relacionadas con la implementación de la plataforma. Este análisis servirá como base para la toma de decisiones sobre la continuidad y ejecución del proyecto.

Finalmente, el estudio busca validar que el proyecto Pura Vida posee las condiciones necesarias para desarrollarse de manera sostenible, considerando las capacidades tecnológicas disponibles, el contexto turístico costarricense y las necesidades identificadas en el mercado objetivo.

# Objetivos del Estudio de Factibilidad

## Objetivo General

Determinar la viabilidad técnica, operativa, económica y legal del proyecto Pura Vida para evaluar la posibilidad de desarrollar una plataforma digital orientada a la planificación de experiencias turísticas dentro de Costa Rica.

## Objetivos Específicos

- Analizar la viabilidad técnica del sistema considerando arquitectura tecnológica, infraestructura, base de datos y herramientas de desarrollo requeridas para la plataforma.

- Evaluar la viabilidad operativa y funcional del sistema con base en las necesidades de los usuarios, proveedores turísticos y administradores de la plataforma.

- Identificar factores económicos, riesgos y aspectos legales relacionados con el desarrollo e implementación del proyecto Pura Vida.

# Factibilidad Técnica

Desde el punto de vista técnico, el proyecto Pura Vida es viable debido a que las tecnologías necesarias para el desarrollo de la plataforma se encuentran disponibles y son ampliamente utilizadas en aplicaciones web modernas. El sistema contempla una arquitectura tecnológica basada en una aplicación web orientada a servicios, utilizando componentes de frontend, backend y base de datos que permiten escalabilidad y mantenimiento progresivo.

La solución puede implementarse utilizando tecnologías como React para la interfaz de usuario, Spring Boot o Node.js para la lógica de negocio y motores de bases de datos relacionales como MySQL o PostgreSQL para el almacenamiento de información. Además, la integración de APIs de geolocalización permitirá recomendar actividades, lugares turísticos y alojamientos cercanos según la ubicación del usuario.

El análisis funcional y la matriz de trazabilidad demuestran que el sistema cuenta con una estructura modular organizada, permitiendo dividir el desarrollo en componentes independientes como usuarios, alojamientos, experiencias, reservas, pagos y soporte. Esto facilita el mantenimiento, futuras integraciones y escalabilidad del sistema.

Asimismo, la plataforma podrá ser desplegada sobre infraestructura cloud o servidores virtuales, reduciendo costos iniciales de infraestructura física y permitiendo crecimiento progresivo conforme aumente la cantidad de usuarios y proveedores registrados dentro del sistema

# Factibilidad Económica

Desde el punto de vista económico, el proyecto puede desarrollarse de manera progresiva mediante una implementación por fases, priorizando inicialmente funcionalidades esenciales como gestión de usuarios, alojamientos, experiencias, reservas y recomendaciones. Esto permite controlar costos de desarrollo y adaptar el crecimiento del sistema según la demanda y disponibilidad de recursos.

La plataforma contempla un modelo de negocio basado en comisiones por reservas realizadas, planes para proveedores turísticos, promociones destacadas y posibles servicios premium dentro del sistema. Estas funcionalidades permitirían generar ingresos sostenibles para cubrir gastos operativos, mantenimiento tecnológico y futuras mejoras de la plataforma.

Adicionalmente, el uso de tecnologías open source y servicios cloud permite reducir costos iniciales relacionados con licenciamiento e infraestructura física. El desarrollo modular también facilita priorizar funcionalidades críticas sin necesidad de construir todo el sistema en una primera etapa.

Aunque el proyecto requiere inversión inicial en desarrollo, infraestructura, diseño y pruebas, el crecimiento del turismo digital y la necesidad de plataformas integradas representan una oportunidad favorable para la sostenibilidad del sistema a mediano y largo plazo.

# Factibilidad Operativa

Desde el punto de vista operativo, el proyecto Pura Vida presenta alta viabilidad debido a que responde a una necesidad real dentro del sector turístico costarricense. Actualmente, muchos usuarios utilizan múltiples plataformas para organizar viajes, buscar hospedaje o descubrir actividades recreativas, generando una experiencia fragmentada y poco eficiente. Pura Vida busca integrar estas funcionalidades dentro de una misma plataforma digital, facilitando la planificación de experiencias turísticas de manera centralizada.

La plataforma está diseñada para ser utilizada por diferentes tipos de usuarios, incluyendo turistas, proveedores turísticos y administradores del sistema. Los módulos funcionales definidos en el documento de requerimientos permiten cubrir procesos esenciales para la operación de la plataforma, tales como gestión de usuarios, administración de alojamientos, reservas, pagos, experiencias turísticas, soporte y recomendaciones inteligentes.

Además, la implementación de filtros de búsqueda, recomendaciones basadas en ubicación y exploración de actividades cercanas permitirá mejorar significativamente la experiencia del usuario. Estas funcionalidades representan un valor agregado importante frente a otras plataformas que se enfocan únicamente en hospedaje o reservas, permitiendo que el usuario pueda organizar actividades recreativas y descubrir destinos turísticos desde un mismo entorno digital.

Finalmente, el proyecto resulta operativamente viable debido a que promueve la participación de emprendimientos turísticos locales, brindando mayor visibilidad a pequeños proveedores de servicios, alojamientos y actividades recreativas dentro de Costa Rica. Esto favorece la sostenibilidad operativa del sistema y fortalece el ecosistema turístico digital orientado a experiencias locales.

# Factibilidad Legal

El proyecto deberá cumplir con la legislación costarricense relacionada con protección de datos, comercio electrónico y servicios digitales. La plataforma manejará información personal de usuarios, proveedores, reservas y pagos, por lo que será necesario implementar políticas de privacidad y mecanismos de seguridad que garanticen confidencialidad e integridad de los datos.

Asimismo, la plataforma deberá respetar regulaciones relacionadas con publicaciones digitales, contenido generado por usuarios y términos de uso para proveedores turísticos. También será necesario establecer políticas relacionadas con cancelaciones, reembolsos, uso de imágenes y gestión de calificaciones dentro del sistema.

En caso de integrar pagos electrónicos en fases futuras, deberán considerarse normativas relacionadas con transacciones digitales y procesamiento de pagos. Además, la plataforma deberá implementar mecanismos de autenticación y control de acceso que reduzcan riesgos de fraude o uso indebido del sistema.

Finalmente, el proyecto no contempla inicialmente la administración directa de servicios turísticos, transporte o aerolíneas, lo cual reduce complejidades regulatorias en la fase inicial del sistema.

# Matriz de Riesgos y Estrategias de Mitigación

La viabilidad técnica y operativa del proyecto Pura Vida requiere una gestión proactiva de riesgos asociados a la seguridad de la información, disponibilidad de la plataforma y confiabilidad de los servicios publicados. Uno de los principales riesgos identificados corresponde a la publicación de información falsa relacionada con alojamientos, actividades o proveedores turísticos. Para mitigar este riesgo, el sistema implementará procesos de validación de propiedades, control de proveedores y mecanismos de verificación documental que permitan aumentar la confianza dentro de la plataforma.

Asimismo, existen riesgos relacionados con la seguridad informática, protección de datos y disponibilidad del sistema, especialmente en procesos asociados a reservas, pagos y gestión de usuarios. Para reducir estos riesgos, se implementarán mecanismos de autenticación segura, cifrado de contraseñas, control de accesos y monitoreo continuo de la plataforma. Adicionalmente, la arquitectura tecnológica estará diseñada de forma modular y escalable para soportar el crecimiento progresivo de usuarios y transacciones dentro del sistema Pura Vida.

Uno de los principales riesgos identificados corresponde a la actualización constante de información turística dentro de la plataforma, ya que alojamientos, actividades y destinos pueden cambiar frecuentemente. Esto requiere mecanismos de administración y validación continua por parte de proveedores y administradores.

Otro riesgo importante está relacionado con la adopción de la plataforma por parte de turistas y proveedores turísticos. Si la participación de proveedores es limitada, la cantidad de información disponible podría afectar el valor percibido del sistema por parte de los usuarios finales.

Desde el punto de vista técnico, también existen riesgos relacionados con seguridad informática, disponibilidad del sistema y protección de datos sensibles asociados a reservas, pagos y cuentas de usuario. Por esta razón, será necesario implementar buenas prácticas de seguridad y monitoreo continuo.

Finalmente, el proyecto podría enfrentar riesgos asociados a escalabilidad y mantenimiento conforme aumente la cantidad de usuarios y transacciones dentro de la plataforma. Por ello, la arquitectura tecnológica deberá diseñarse considerando crecimiento progresivo y modularidad del sistema.

# Conclusión

Después de analizar los aspectos técnicos, operativos, económicos y legales del proyecto Pura Vida, se concluye que la propuesta presenta condiciones favorables para su desarrollo e implementación dentro del sector turístico digital de Costa Rica. La necesidad de centralizar información relacionada con alojamientos, actividades recreativas y destinos turísticos representa una oportunidad real para desarrollar una plataforma orientada a mejorar la planificación de experiencias de viaje.

El análisis realizado demuestra que existen tecnologías, herramientas y recursos adecuados para desarrollar el sistema, así como una estructura funcional bien definida basada en módulos, requerimientos y procesos claramente identificados. Asimismo, la arquitectura modular planteada permite escalabilidad, mantenimiento progresivo y futuras integraciones tecnológicas conforme aumenten las necesidades de la plataforma.

Desde la perspectiva operativa y económica, el proyecto presenta viabilidad debido a que contempla un desarrollo progresivo por fases, permitiendo controlar costos y priorizar funcionalidades esenciales durante las primeras etapas de implementación. Además, el modelo de negocio basado en reservas, promociones y participación de proveedores turísticos genera posibilidades de sostenibilidad y crecimiento a mediano y largo plazo.

Finalmente, se determina que el proyecto Pura Vida es técnicamente factible, operativamente viable y posee potencial de crecimiento dentro del ecosistema turístico digital costarricense. La plataforma tiene la capacidad de aportar valor tanto a turistas nacionales e internacionales como a emprendimientos turísticos locales, promoviendo experiencias más organizadas, accesibles y centralizadas dentro de un mismo entorno digital.