Roadmap Estratégico MVP

Organización

Innovatry Solutions

Autor

Andrey Sanchez Zuñiga

Proyecto

Pura vida

Fecha

21 / Abril / 2026

Versión 1.0

Contenido

Introducción	2

Objetivo del Roadmap MVP	3

Enfoque General del MVP	3

Roadmap MVP Detallado	3

MVP 1 — Plataforma Base	3

Funcionalidades del MVP 1	4

Criterios de aceptación del MVP 1	4

Reservas y Experiencias	5

Funcionalidades del MVP 2	5

Criterios de aceptación del MVP 2	6

MVP 3 — Proveedores y Confianza	6

Funcionalidades del MVP 3	7

Criterios de aceptación del MVP 3	7

MVP 4 — Recomendaciones Inteligentes e Itinerarios	8

Funcionalidades del MVP 4	8

Criterios de aceptación del MVP 4	9

MVP 5 — Escalabilidad Comercial y Administración Avanzada	9

Funcionalidades del MVP 5	10

Criterios de aceptación del MVP 5	10

5. Priorización General del Roadmap	10

6. Roadmap por Entregables	11

7. Roadmap por Actores	11

Riesgos del Roadmap MVP	12

Conclusión del Roadmap MVP	12

# Introducción

El presente documento establece el Roadmap Estratégico y MVP del proyecto Pura Vida, definiendo la evolución progresiva de la plataforma turística digital enfocada en Costa Rica. El objetivo principal del roadmap es organizar el desarrollo del sistema en diferentes fases funcionales que permitan implementar de manera controlada las principales características del proyecto, priorizando inicialmente aquellas funcionalidades esenciales para validar el producto con usuarios reales.

La estrategia MVP permitirá desarrollar una primera versión funcional enfocada en búsqueda de destinos, alojamientos y actividades recreativas, para posteriormente incorporar módulos más avanzados relacionados con reservas, recomendaciones inteligentes, proveedores turísticos, pagos y administración del sistema. Esta metodología permitirá reducir riesgos, controlar costos y facilitar la evolución progresiva de la plataforma.

# Objetivo del Roadmap MVP

Organizar el desarrollo del proyecto Pura Vida en fases progresivas, priorizando las funcionalidades principales que permitan validar la plataforma con usuarios reales, proveedores turísticos y administradores, manteniendo control sobre el alcance, los costos, los riesgos y la evolución del sistema.

# Enfoque General del MVP

| Fase | Nombre | Propósito |
| --- | --- | --- |
| MVP 1 | Plataforma Base | Validar el registro, navegación, búsqueda de destinos y visualización de alojamientos. |
| MVP 2 | Reservas y Experiencias | Incorporar reservas, actividades recreativas y planificación básica. |
| MVP 3 | Proveedores y Confianza | Permitir publicación de propiedades, calificaciones, soporte y gestión de proveedores. |
| MVP 4 | Recomendaciones Inteligentes | Implementar recomendaciones por ubicación, preferencias y actividades cercanas. |
| MVP 5 | Escalabilidad Comercial | Agregar pagos, comisiones, métricas, promociones y administración avanzada. |

# Roadmap MVP Detallado

## MVP 1 — Plataforma Base

Esta primera versión busca validar que los usuarios puedan ingresar a la plataforma, explorar destinos turísticos, visualizar alojamientos y comprender el valor principal de Pura Vida. Esta fase no pretende tener todo el sistema completo, sino una versión funcional mínima que permita probar la experiencia inicial del usuario.

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Crear la base funcional de la plataforma turística. |
| Usuarios principales | Turistas nacionales e internacionales. |
| Funcionalidades clave | Registro, inicio de sesión, home, búsqueda básica, listado de destinos y alojamientos. |
| Resultado esperado | Usuario puede descubrir destinos y alojamientos dentro de Costa Rica. |
| Valor para el negocio | Validar interés inicial de los usuarios. |

## Funcionalidades del MVP 1

| Código | Funcionalidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| MVP1-F01 | Página principal | Pantalla inicial con propuesta de valor, búsqueda de destino, categorías y llamados a la acción. |
| MVP1-F02 | Registro de usuario | Permite crear cuentas para turistas, proveedores y administradores. |
| MVP1-F03 | Inicio de sesión | Permite autenticación básica mediante correo y contraseña. |
| MVP1-F04 | Búsqueda de destinos | Permite buscar playas, montañas, parques, ciudades y zonas turísticas. |
| MVP1-F05 | Listado de alojamientos | Muestra alojamientos disponibles con imagen, precio, ubicación y calificación. |
| MVP1-F06 | Detalle de alojamiento | Presenta información detallada del hospedaje, fotos, ubicación, servicios y reglas. |
| MVP1-F07 | Detalle de destino | Muestra información turística de un lugar específico, actividades y alojamientos relacionados. |

## Criterios de aceptación del MVP 1

| Criterio | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Registro funcional | El usuario puede crear una cuenta correctamente. |
| Login funcional | El usuario puede iniciar sesión con credenciales válidas. |
| Búsqueda básica | El usuario puede buscar destinos o alojamientos. |
| Visualización clara | El usuario puede ver detalles de alojamientos y destinos. |
| Diseño responsive | La plataforma se visualiza correctamente en escritorio y móvil. |

## Reservas y Experiencias

Esta fase agrega el primer flujo transaccional del sistema: consultar disponibilidad, seleccionar fechas y generar una reserva. También se incorporan experiencias turísticas para diferenciar Pura Vida de plataformas enfocadas únicamente en hospedaje.

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Permitir planificación inicial de viajes mediante reservas y experiencias turísticas. |
| Usuarios principales | Turistas y proveedores turísticos. |
| Funcionalidades clave | Calendario, resumen de reserva, experiencias, actividades cercanas. |
| Resultado esperado | Usuario puede planificar hospedaje y actividades básicas. |
| Valor para el negocio | Validar el flujo de reserva y el interés por experiencias locales. |

## Funcionalidades del MVP 2

| Código | Funcionalidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| MVP2-F01 | Calendario de disponibilidad | Permite consultar fechas disponibles de un alojamiento. |
| MVP2-F02 | Selección de fechas | Permite seleccionar check-in, check-out y cantidad de huéspedes. |
| MVP2-F03 | Resumen de reserva | Muestra alojamiento, fechas, huéspedes, noches, subtotal, impuestos y total. |
| MVP2-F04 | Registro de reserva | Guarda la solicitud de reserva con estado pendiente o confirmada. |
| MVP2-F05 | Página de experiencias | Muestra actividades como tours, caminatas, gastronomía, aventura y cultura. |
| MVP2-F06 | Detalle de experiencia | Presenta duración, precio, ubicación, dificultad, requisitos y fotos. |
| MVP2-F07 | Actividades cerca de mí | Sugiere actividades cercanas según ubicación del usuario. |

## Criterios de aceptación del MVP 2

| Criterio | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Disponibilidad visible | El usuario puede identificar fechas disponibles y no disponibles. |
| Reserva generada | El sistema registra una reserva con información correcta. |
| Experiencias visibles | El usuario puede explorar actividades recreativas. |
| Actividades cercanas | El sistema muestra opciones relacionadas con ubicación. |
| Validación de datos | No se permite reservar sin fechas o huéspedes válidos. |

## MVP 3 — Proveedores y Confianza

En esta fase se habilitan funcionalidades para proveedores turísticos. El objetivo es permitir que empresas, hospedajes, guías y emprendimientos puedan registrar propiedades o experiencias dentro de la plataforma. También se incorporan calificaciones, reportes y soporte para fortalecer la confianza del sistema. El SRS contempla módulos de proveedores, calificaciones, soporte y administración que respaldan esta etapa.

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Permitir que proveedores gestionen contenido turístico dentro de la plataforma. |
| Usuarios principales | Proveedores turísticos y administradores. |
| Funcionalidades clave | Publicar propiedad, publicar experiencia, calificaciones, soporte y reportes. |
| Resultado esperado | Proveedor puede registrar y administrar sus ofertas turísticas. |
| Valor para el negocio | Aumentar inventario turístico y confianza del usuario. |

## Funcionalidades del MVP 3

| Código | Funcionalidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| MVP3-F01 | Dashboard de proveedor | Panel con reservas, ingresos, propiedades, mensajes y métricas básicas. |
| MVP3-F02 | Publicar propiedad | Formulario para registrar alojamiento, ubicación, servicios, fotos y precios. |
| MVP3-F03 | Publicar experiencia | Formulario para registrar actividades, duración, categoría, precio y requisitos. |
| MVP3-F04 | Gestión de disponibilidad | Permite actualizar fechas disponibles o bloqueadas. |
| MVP3-F05 | Calificaciones | Permite que usuarios califiquen alojamientos o experiencias finalizadas. |
| MVP3-F06 | Respuestas a calificaciones | Permite que proveedores respondan comentarios. |
| MVP3-F07 | Reportar contenido | Permite reportar propiedades, experiencias o usuarios. |
| MVP3-F08 | Centro de soporte | Permite crear tickets y consultar preguntas frecuentes. |

## Criterios de aceptación del MVP 3

| Criterio | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Registro de propiedad | El proveedor puede publicar una propiedad con datos mínimos requeridos. |
| Registro de experiencia | El proveedor puede publicar una actividad turística. |
| Panel proveedor | El proveedor puede ver sus publicaciones y reservas. |
| Calificación válida | Solo usuarios con reserva finalizada pueden calificar. |
| Soporte funcional | El usuario puede crear un ticket de soporte. |

## MVP 4 — Recomendaciones Inteligentes e Itinerarios

Esta fase representa uno de los diferenciales más fuertes de Pura Vida. El sistema no solo muestra alojamientos, sino que ayuda al usuario a decidir qué hacer cerca de su ubicación. Esto permite sugerir planes como visitar el Volcán Irazú, hacer senderismo, buscar restaurantes cercanos o armar un itinerario por día.

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Personalizar la experiencia turística según ubicación, intereses y disponibilidad. |
| Usuarios principales | Turistas. |
| Funcionalidades clave | Recomendaciones, mapa, clima, itinerario inteligente, favoritos. |
| Resultado esperado | Usuario recibe sugerencias útiles para planificar su viaje. |
| Valor para el negocio | Diferenciación frente a plataformas tradicionales de alojamiento. |

## Funcionalidades del MVP 4

| Código | Funcionalidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| MVP4-F01 | Recomendaciones por ubicación | Sugiere actividades, restaurantes y lugares cercanos al usuario. |
| MVP4-F02 | Mapa interactivo | Muestra alojamientos, actividades y destinos cercanos. |
| MVP4-F03 | Itinerario inteligente | Organiza actividades por día, hora, distancia y tipo de experiencia. |
| MVP4-F04 | Favoritos | Permite guardar alojamientos, destinos y actividades. |
| MVP4-F05 | Preferencias del usuario | Permite elegir intereses como naturaleza, aventura, cultura o gastronomía. |
| MVP4-F06 | Clima y temporada | Muestra información de clima o mejor época para visitar. |
| MVP4-F07 | Restaurantes cercanos | Sugiere opciones gastronómicas alrededor de la zona. |
| MVP4-F08 | Consejos locales | Muestra recomendaciones prácticas según destino. |

## Criterios de aceptación del MVP 4

| Criterio | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Recomendaciones visibles | El usuario recibe sugerencias según ubicación o intereses. |
| Itinerario generado | El sistema crea un plan diario con actividades organizadas. |
| Mapa funcional | El usuario puede visualizar puntos cercanos. |
| Favoritos guardados | El usuario puede guardar elementos de interés. |
| Preferencias editables | El usuario puede modificar intereses turísticos. |

## MVP 5 — Escalabilidad Comercial y Administración Avanzada

La última etapa del roadmap MVP busca fortalecer el modelo de negocio y la operación administrativa. Aquí se incorporan pagos, comisiones, métricas, reportes, auditoría, promociones y administración avanzada. Esta fase convierte a Pura Vida en una plataforma más robusta y preparada para operar comercialmente.

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Objetivo | Consolidar la operación comercial, financiera y administrativa de la plataforma. |
| Usuarios principales | Administradores, proveedores y equipo interno. |
| Funcionalidades clave | Pagos, comisiones, métricas, dashboard administrativo, promociones y auditoría. |
| Resultado esperado | Plataforma lista para operación comercial controlada. |
| Valor para el negocio | Monetización, control interno y crecimiento sostenible. |

## Funcionalidades del MVP 5

| Código | Funcionalidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| MVP5-F01 | Pago seguro | Permite registrar pagos por reservas mediante método definido. |
| MVP5-F02 | Confirmación de reserva | Muestra comprobante, resumen, estado y detalle de reserva confirmada. |
| MVP5-F03 | Gestión de comisiones | Calcula comisión de la plataforma por reserva completada. |
| MVP5-F04 | Facturación | Genera comprobantes o facturas asociadas a reservas. |
| MVP5-F05 | Promociones | Permite crear ofertas para alojamientos o experiencias. |
| MVP5-F06 | Dashboard administrativo | Permite visualizar usuarios, reservas, ingresos, reportes y actividad del sistema. |
| MVP5-F07 | Auditoría del sistema | Registra acciones importantes realizadas por usuarios o administradores. |
| MVP5-F08 | Logs de errores | Permite monitorear fallos técnicos del sistema. |
| MVP5-F09 | Reportes ejecutivos | Muestra métricas de reservas, ingresos, usuarios y proveedores. |
| MVP5-F10 | Gestión de estados | Administra estados de reservas, pagos, usuarios y reportes. |

## Criterios de aceptación del MVP 5

| Criterio | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Pago registrado | El sistema registra pagos asociados a reservas. |
| Comisión calculada | El sistema calcula la comisión correspondiente. |
| Dashboard visible | El administrador puede consultar métricas generales. |
| Auditoría activa | El sistema registra acciones importantes. |
| Reportes funcionales | Se pueden consultar indicadores operativos y financieros. |

## 5. Priorización General del Roadmap

| Prioridad | Módulo / Funcionalidad | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Alta | Registro e inicio de sesión | Es necesario para controlar usuarios y roles. |
| Alta | Búsqueda de destinos y alojamientos | Representa el valor inicial de la plataforma. |
| Alta | Detalle de alojamiento | Permite al usuario tomar decisiones informadas. |
| Alta | Reservas | Es el flujo principal de conversión. |
| Alta | Experiencias turísticas | Diferencia Pura Vida de plataformas enfocadas solo en hospedaje. |
| Media | Proveedores | Permite ampliar el contenido turístico. |
| Media | Calificaciones | Aumenta confianza en la plataforma. |
| Media | Itinerario inteligente | Agrega valor a la planificación turística. |
| Media | Recomendaciones por ubicación | Mejora personalización de la experiencia. |
| Baja inicial | Pagos avanzados y comisiones | Puede implementarse después de validar reservas y proveedores. |
| Baja inicial | Reportes ejecutivos | Útiles cuando exista mayor volumen de operación. |

## 6. Roadmap por Entregables

| Fase | Entregables principales |
| --- | --- |
| MVP 1 | Home, login, registro, búsqueda, destinos, alojamientos, detalle de alojamiento. |
| MVP 2 | Calendario, reserva, resumen de reserva, experiencias, actividades cercanas. |
| MVP 3 | Dashboard proveedor, publicar propiedad, publicar experiencia, calificaciones, soporte. |
| MVP 4 | Recomendaciones inteligentes, itinerario, favoritos, mapa, clima, restaurantes cercanos. |
| MVP 5 | Pagos, confirmación, comisiones, dashboard administrativo, auditoría y reportes. |

## 7. Roadmap por Actores

| Actor | Funcionalidades relacionadas |
| --- | --- |
| Turista | Registro, búsqueda, destinos, alojamientos, reservas, experiencias, favoritos, itinerario, recomendaciones. |
| Proveedor turístico | Publicar propiedad, publicar experiencia, gestionar disponibilidad, responder calificaciones, revisar reservas. |
| Administrador | Gestionar usuarios, proveedores, reportes, reservas, estados, auditoría y métricas. |
| Sistema | Recomendar actividades, controlar disponibilidad, registrar pagos, generar notificaciones y auditar acciones. |

## Riesgos del Roadmap MVP

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Intentar desarrollar todo desde el inicio | Aumenta costos y retrasos. | Priorizar MVP por fases. |
| Poca participación de proveedores | Reduce oferta disponible. | Crear incentivos de registro temprano. |
| Mala experiencia inicial | Puede afectar adopción. | Validar mockups y pruebas de usabilidad. |
| Reservas con errores | Afecta confianza del usuario. | Implementar validaciones y pruebas funcionales. |
| Costos altos de infraestructura | Afecta sostenibilidad. | Usar servicios cloud escalables por demanda. |

# Conclusión del Roadmap MVP

El Roadmap MVP del proyecto Pura Vida permite organizar el desarrollo de la plataforma de forma realista, progresiva y alineada con los objetivos del negocio. En lugar de construir todo el sistema desde el inicio, se propone iniciar con una versión mínima funcional centrada en búsqueda, visualización de destinos, alojamientos y reservas básicas.

Posteriormente, la plataforma podrá evolucionar hacia funcionalidades más avanzadas como publicación de experiencias, dashboard de proveedores, recomendaciones inteligentes, itinerarios personalizados, pagos, comisiones y administración avanzada. Esta estrategia reduce riesgos, permite validar el mercado y facilita que Pura Vida crezca de manera ordenada como una plataforma turística digital enfocada en Costa Rica.